MINISTERE DE L’ECONOMIE, 				                              BURKINA FASO

DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT                                                       Unité-Progrès-Justice

-----------------

SECRETARIAT GENERAL

-----------------

FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE ET SOCIAL

MODELES-TYPES FILIERE PISCICULTURE / COMPOSANTE 2 AgriNova

- LE PROJET DE PRODUCTION DE SEMENCES PISCICOLES

| Tableau synthétique du projet (sur une page) |  |
| --- | --- |
| Titre du projet | Développement d’une chaîne de valeur production intensive de semences piscicoles du silure (Clarias gariepinus) dans la zone périurbaine de Ouagadougou |
| Domaines d’activités | Pêche et pisciculture |
| Profil du promoteur | Une entreprise familiale dans le domaine de l’agro-business ou commercial |
| Atouts du promoteur | Avoir des compétences dans le domaine de l’aquaculture et justifier d’une expérience pratique dans la reproduction artificielle du silure |
| Caractère innovant du projet (produit ou technologie) | - Mise en place d’un système d’élevage piscicole peu consommatrice d’eau par le recyclage de l’eau en circuit fermé - Valorisation des sources d’énergie renouvelable (solaire et éolienne) - Intégration de la pisciculture à l’agriculture et l’élevage |
| Indicateurs-clés de l’entreprise et/ou du projet (Coût total, nombre d’emplois créés, etc.) | - Le coût total du projet est évalué à 50 000 000 FCFA - 20 000 alevins sont produits chaque mois soit une production moyenne annuelle de 200 000 alevins de 10 g - 05 emplois directs et plusieurs dizaines d’emplois indirects sont créés au profit des jeunes et femmes |

- PRESENTATION DU PROJET

I.1. Contexte et justification (idée de projet, pourquoi le projet)

Pour un pays sahélien comme le Burkina Faso, l’eau constitue un facteur limitant pour le développement durable de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la pisciculture.  La gestion optimale de l’eau par l’utilisation de technologies adaptées constitue une problématique importante de la recherche-développement.  Aussi l’accès à une source d’énergie sécurisante et à moindre coût  constitue un autre facteur limitant dans le domaine de la production et de la transformation des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques.

Au Burkina Faso, les produits halieutiques sont désormais ancrés dans les habitudes alimentaires des populations et représentent actuellement plus de 30% des besoins de la consommation totale de protéines animales (FAO, 1991). Cette  demande importante en produits de pêche  a entraîné rapidement une pression très importante sur la ressource qui est aujourd’hui surexploitée dans la grande majorité des cours et retenues d’eau. Aujourd’hui, ce secteur connaît de grandes difficultés. On note partout une diminution de la disponibilité en poissons domestiques  et cela est à attribuer aux effets conjugués de la stagnation de la production de la pêche de capture et de l’accroissement de la population qui est passé de 14.2 millions en 2007 à 19.1 millions en 2017 avec un taux de croissance moyen de 2.9 % au cours de la dernière décenie.

La production domestique par la pêche de capture était de 25 952 tonnes en 2017 contre 102 000 tonnes de produits halieutiques importés.  Les besoins en produits halieutiques sont donc couverts à 80% par les importations, ce qui constitue une fuite importance de capitaux  de plus de 6 milliards par an et une grande dépendance alimentaire en protéines halieutiques.  La pisciculture est perçue comme l’alternative viable à même d’augmenter la production halieutique domestique en vue de réduire les écarts croissants entre l’offre et la demande nationale en produits halieutiques. Le pays dispose de nombreuses potentialités pour le développement de sa pisciculture (200 000 ha d’eau de surface, disponibilité des eaux souterraines, disponibilité de sous-produits agricoles, volonté politique accrue etc…).

Deux espèces à savoir Oreochromis niloticus et Clarias sp sont principalement élevées dans les fermes piscicoles du pays. Mais il faut signaler que le Clarias sp possède un avantage comparatif par rapport à Oreochromis niloticus. En effet le clarias possède une performance de croissance plus élevée, une chaire plus charnue,  une faible exigence par rapport à la qualité et à la quantité de l’eau. Il existe plusieurs dizaine de fermes piscicoles dans la zone périurbaine de Ouagadougou (Ziniaré, Loumbila, Koubri, Bazéga, Saponé, Pabré, Zagtouli, Gonsin, Komsilga, Kokologo ect..).

Un projet pilote de grossissement du silure (clarias sp) a été mis en œuvre par la FAO au profit des promoteurs privés de 2016 à 2017. Les résultats obtenus ont créés un engouement réel chez plusieurs promoteurs piscicoles. Cependant la disponibilité des semences piscicoles de silure se pose avec acuité. Les alevins du projet FAO ont été acquis au Bénin. Cette situation handicape la poursuite des activités de grossissement des promoteurs privés. Les espoirs sont tournés vers l’Université Nazi Boni de Bobo qui dispose d’une écloserie de production de semences de silure. Cependant cette écloserie produit peu et n’arrive même pas à satisfaire la demande de la région des hauts bassins.

L’indisponibilité des semences de silure constitue un défi majeur pour le développement de la pisciculture du silure au Burkina Faso et en particulier dans la zone périurbaine de Ouagadougou où sont installées plusieurs fermes piscicoles.

Le présent projet de développement d’une chaine de valeur production intensive de semences piscicoles du silure (clarias garipinus) dans la zone périurbaine de Ouagadougou se veut une réponse aux différentes problématiques ci-dessus mentionnées.

I.2. Objectifs du projet

Ce projet s'inscrit dans l'objectif global de satisfaire les besoins en protéines halieutiques de la population.

L’objectif spécifique du projet est le développement d’une chaine de valeur production intensive de semences piscicoles du silure (clarias gariepinus) dans la zone périurbaine de Ouagadougou basée sur l’optimisation de la gestion de l’eau, grâce notamment à l'utilisation des circuits fermés, d’énergie renouvelables et à l'utilisation des systèmes intégrés (poissons-agricultures et élevage).

I.3. Présentation des promoteurs et de l’entreprise  (minimum 2 actionnaires)

Une entreprise familiale dans le domaine de l’agrobusiness ou commerciale avec 2 actionnaires au minimum située dans la zone de Ouagadougou. Compte tenu de la spécificité de l’élevage larvaire du silure, au moins un des actionnaires sera un spécialiste (Master en aquaculture) rompu de la technique de reproduction artificielle du silure avec des preuves pratiques au cours des dernières années. La propriété d’un domaine dans la zone périurbaine de Ouagadougou serait un atout.

- DOSSIER COMMERCIAL

II.1. Produits/Services

- Les principaux produits de l’entreprise sont : (i) les larves de 10g, les fruits et légumes (oignons, salades, choux, aubergine, poivron, moringa, citron, mangue, goyage, papaye etc…) ;

- Organisation de la production (techniques et technologies qui vont être utilisées.) : la technique de reproduction artificielle par l’utilisation de l’ovaprim sera utilisée. Le recyclage de l’eau en circuit fermé par l’utilisation d’énergies renouvelables (solaire et éolienne).

II.2. Analyse du marché

- Situation du secteur d’activité : la production domestique par la pêche de capture était de 25 952 tonnes en 2017 contre 102 000 tonnes de produits halieutiques importés.  Les besoins en produits halieutiques sont donc couverts à 80% par les importations, ce qui constitue une fuite importance de capitaux  de plus de 6 milliards par an et une grande dépendance alimentaire en protéines halieutiques.

- Évaluation du marché potentiel (national ou extérieur) : le marché national des produits halieutiques est même très florissant car il existe un déficit croissant entre la production domestique et les importations de produits de pêche. A cela s’ajoute la préférence des poissons domestiques par rapport aux produits importés. Avec l’augmentation de la population et un taux de consommation de 7.2 kg/hab/an, les besoins en produits halieutiques à l’horizon 2030 seront de l’ordre de 201 600 tonnes. Alors que le potentiel en pêche de capture se situe autour de 20 000  tonnes par an, l’aquaculture sera l’alternative pour combler le déficit des besoins en produits de pêche.

- Profil du marché cible et marché visé : le marché national est visé et est très porteur pour l’écoulement des produits. A cela s’ajoute  à l’engouement des consommateurs pour les produits domestiques de pêche.

II.3. Situation concurrentielle

Le laboratoire d’aquaculture de l’Université Nazi Boni de Bobo constitue le seul véritable site fonctionnel de production de larves de silure de 10g. Mais sa production est très insuffisante par rapport à la demande réelle. Ce laboratoire n'arrive même pas à couvrir les besoins des promoteurs de la région des Hauts bassins. La demande en alevins de silure est réelle et il est nécessaire de mettre en place d’autres écloseries modernes afin d’accroitre la disponibilité des alevins.

II.4. Analyse concurrentielle de l’entreprise

Aucune entreprise dans le domaine de la production d’alevins de 10 g n’est fonctionnelle de nos jours au niveau de la zone de Ouagadougou.

II.5. Stratégie marketing

Les alevins de 10 g seront produits en utilisant des géniteurs d’une souche performante qui sera acquis à l’Université Nazi Boni de Bobo. Les alevins seront livrés sur place ou sur les sites des promoteurs en fonction de l’option de chaque demandeur et à un prix de 100 FCFA/alevin de 10g.

- DOSSIER TECHNIQUE (UNE PAGE MAXIMUM)

III.1. Description des infrastructures et des aménagements existants et à réaliser

Les infrastructures et les aménagements à réaliser concernent :

- l’acquisition d’un terrain d’environ 2 hectares dans la zone périurbaine de Ouagadougou ;

- la réalisation d’un forage équipé d’un château d’eau de 9 m3 fonctionnant à l’énergie solaire et/ou éolienne ;

- la construction d’un bâtiment couvert de 30-60 m2  destiné à abriter l’installation de production d’alevins de silure de 10g ;

- la construction d’un hangar de 20 – 50 m2 destiné à abriter des bacs de pré-grossissement des larves ;

- la construction de 04 bassins ou étangs de  stockage et de stabulation des géniteurs de 150 m2 chacun ;

- l’aménagement d’un périmètre maraîcher de 1000 m2 ;

- la construction d’un bâtiment de 60-100m2 pour l’aviculture (cailles et/ou volailles).

III.2. Description des équipements existants et à acquérir  (installation et agencements)

Les équipements à acquérir dans le cadre de la mise en œuvre du projet sont :

- les équipements de l’écloserie (aquariums, pompes, bac, tuyauterie, bulleurs, supports, filtres) ;

- le matériel pour le fonctionnement de l’écloserie (ovaprim, sel, eau, trousse à dissection, alcool, mortier, seringues, bols, seaux, balances, microscope, bassines, torchons, serviettes, épuisettes, tuyaux, géniteurs mâles et femelles, aliments etc…) ;

- les équipements solaires (plaques photovoltaïques, batteries, convertisseur, lampes Led, fils de raccordements, supports) ;

- les équipements de pompage d’eau (château, support, tuyaux, pompes, panneaux solaires et batteries)

- les équipements agricoles (seaux, arrosoirs, tuyauteries...) ;

- les équipements pour l’élevage de la volaille (mangeoires, grillage, abreuvoirs, supports, paniers, petite couveuse solaires de 100 œufs etc…).

III.3. Description du processus d’approvisionnement (matière première)

- les intrants piscicoles (aliments performants  et ovaprim) seront acquis auprès de la représentation de la société COPPENS au Ghana ou au Benin ;

- les premiers géniteurs de silure pour le démarrage seront acquis auprès de l’Université de Bobo. Le grossissement permettra plus tard de renouveler le stock de géniteurs au sein de la ferme ;

- les aliments pour la volaille seront acquis au niveau du CPAVI ou des fournisseurs agréés à Ouagadougou ;

- les semences agricoles améliorées seront acquis auprès de l’INERA à Ouagadougou ;

- l’eau de la ferme proviendra du pompage solaire grâce à l’installation d’un forage. Cette eau sera recyclée en circuits fermé pour optimiser son utilisation.

III.4. Présentation du processus de production ou de livraison de service

La production des larves de silure de 10 g en circuit fermé comprend :

- sélection de géniteurs mâle et femelles en stabulation dans les bassins ;

- injection des femelles à l’aide d’ovaprim pour stimuler la maturation des œufs ;

- stabulation des géniteurs sélectionnés dans des bacs d’attente pendant 6 à 10 heures en fonction de la température ;

- stripping des femelles après le délai d’attente et recueil des œufs dans des bols sec ;

- extraction des gonades des géniteurs mâles pour la fécondation des œufs à sec ;

- incubations des œufs dans des claies après ajout d’une solution fécondante ;

- éclosion des larves de 16 h à 48 heures après la fécondation ;

- nourrissage et entretien des larves jusqu’à 10 g pendant 4- 5 semaines.

Le recyclage et le renouvellement de  de l’eau permettront la production intégrée de poisson à l’agriculture et à l’élevage à travers la production de fruits,  de légumes et de volaille.

III.5. Personnel (nombre d’emplois générés)

Le projet permettra la création de cinq (05) emplois directs et de plusieurs dizaines d’emplois indirects liés aux activités post larvaires (grossissement, récoltes, transformation et commercialisation des produits piscicoles).

III.6. Réglementation

Un dossier de demande d’ouverture d’un établissement piscicole sera constitué et introduit au Ministère des Ressources Animales et Halieutiques pour l’octroi d’autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

III.7. Réalisabilité du projet

Le projet répond à des problématiques réelles à savoir la faible disponibilité des produits halieutiques domestiques, l’indisponibilité des alevins de silure dans la zone périurbaine de Ouagadougou, la faible disponibilité d’une source d’énergie pour la promotion de la pisciculture intensive et la faible synergie des actions de développement. Il est réalisable à tout point de vue et permettra de promouvoir la pisciculture du silure dans la zone périurbaine de Ouagadougou.

- DOSSIER FINANCIER

- Infrastructures et équipements : 30 000 000 FCFA ;

- Matière première : 5 000 000 FCFA ;

- Salaires : 8 000 000 FCFA ;

- Fonctionnement : 7 000 000 FCFA.

- ANNEXE : IMAGES ET SCHEMAS DES EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS

Fruits et légumes

Œufs de cailles

Cailles

- PROJET DE CREATION D’UNITES DE FERMES PISCICOLES INTEGREES A LA PRODUCTION AGRICOLE

_____________________________________________________________

I-PRESENTATION GENERALE DU PROJET

I.1 - Eléments de contexte et justification

Au Burkina Faso, la demande en produits halieutiques s’élevait en 2017 à environ 128 032 tonnes pour une production nationale estimée à 25 580 tonnes et des importations enregistrées de  102 816 tonnes (Environ 364 tonnes sont exportées). Cela indique un important déficit entre la production et la demande sans cesse croissante en produits halieutique.

Au regard des enjeux que présentent la production halieutique, parmi lesquels la réduction nécessaire du déficit entre la production et la demande, la contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, la création d’emplois et de revenus pour diverses composantes de la société dont notamment les jeunes et les femmes, le gouvernement a inscrit le sous-secteur parmi les priorités du Programme National de Développement Economique et Social (PNDES).

On assiste à une baisse de productivité piscicole des plans d’eau, liée à la surpêche combinée à la dégradation des biotopes. L’évolution croissante de la demande, liée à celle des habitudes alimentaires et de la démographie, combinée à la surpêche et à la baisse de productivité naturelle des plans d’eau entraînent de fait, une revalorisation des produits halieutiques sur le marché, créant ainsi conditions socio-économiques favorables et des opportunités pour l’entrepreneuriat dans l’aquaculture.

I.2 – Objectifs et résultats attendus

I.2.1 - Objectifs

L’objectif global du projet est la production annuelle de 18 tonnes de poisson avec double valorisation d’eau mobilisée, pour contribuer à résorber le déficit entre l’offre et la demande en produits halieutiques dans les communes urbaines les plus proches et/ou à Ouagadougou.

Les objectifs spécifiques se présentent comme suit :

disposer des infrastructures de production comprenant :

un forage à haut débit (≥ 6 m3/h) équipé de château d’eau et de dispositif d’exhaure à énergie renouvelable ;

  - des bassins de pisciculture étanches, totalisant au moins 4000 m2  de surface utile

- produire en mode intensif et vendre annuellement 18 tonnes de Tilapia et/ou de poissons chats ;

- valoriser l’eau issue des bassins d’élevage piscicole pour l’agriculture en aval ;

- améliorer la productivité agricole en aval des bassins piscicoles par la réutilisation d’eau de vidange ;

- créer des emplois décents, depuis le maillon de la production-vente d’intrants (semences piscicoles, aliments pour poissons) jusqu’à celui de la commercialisation de produits en passant par les activités à la ferme de production.

I.2.2 - Les résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont libellés ainsi qu’il suit :

- Une ferme piscicole est créée en amont d’une exploitation agricole à proximité d’un plan d’eau et comprend ;

  - 1 forage à haut débit (≥ 6 m3/h) équipé de château d’eau et de système d’exhaure électrique, à énergie solaire ;

  - 2 bassins de pisciculture étanches, de 2000 m2 de surface utile chacun, à vidange gravitaire ;

  - 3 petits bacs (de 3,5 m3 de capacité) ;

  - 1 petit bâtiment à deux pièces dont l’une servira de magasin ;

  - 1 hangar de manipulation  adjacent au bâtiment.

- Divers matériels d’exploitation sont acquis, notamment :

  - 1 engin de transport (tricycle) ;

  - 1 motopompe de débit supérieur à 0,5 m3/h ;

  - des engins de pêche comprenant 1 senne, 2 filets éperviers, 2 filets maillants ;

  - divers récipients.

- 30 000 unités de semences piscicoles (alevins) ensemencés ;

- 13 tonnes d’aliments dont 6,5 tonnes d’aliments hautement performants et 6,5 tonnes d’aliments équilibrés « bon marché » ;

- Les quantités de poisson marchand indiquées ci-après sont produites :

| Période | 1ère Année | 2ème A | 3ème A | 4ème A | 5ème A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantité produite (tonnes) | 7,6 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |

- Le compte d’exploitation piscicole dégage un résultat net positif à partir du 2ème cycle de production, ou à la fin de la première année d’exploitation ;

- Au moins 25 emplois décents et stables sont créés.

I.3 - Activités envisagées et chronologie indicative de réalisation

Les activités envisagées se présentent, dans l’ordre chronologique,  comme suit :

- la réalisation du forage à haut débit (≥ 6 m3/h) équipé de château d’eau et de système d’exhaure électrique, à énergie solaire ;

- la construction des bassins, du bâtiment et du hangar ;

- l’acquisition et installation des petits bacs sous le hangar de manipulations;

- l’acquisition de divers matériels d’exploitation, notamment  de :

  - 1 engin de transport (tricycle)

  - 1 motopompe de débit supérieur à 0,5 m3/h ;

  - des engins de pêche comprenant 1 senne, 2 filets éperviers, 2 filets maillants ;

  - divers récipients;

- la collecte de semences piscicoles et l’ensemencement des unités piscicoles ;

- l’acquisition d’aliments pour poissons ;

- la gestion de l’élevage piscicole et de l’irrigation de l’exploitation agricole en aval ;

- la planification et organisation de récoltes.

II - LE PROFIL DU PROMOTEUR ET DE SON SITE

Le promoteur, personne physique ou morale devra avoir le profil et remplir les conditions tels que indiqués ci-dessous :

  - manifester l’engagement à mener convenablement l’activité et à supporter une partie des coûts du projet au titre d’apport personnel ;

  - disposer d’un site exempt de litige foncier, remplissant les critères physiques ou géographiques, définis comme suit :

    - être situé en amont d’un terrain exploitable ou exploité pour la culture irriguée ;

    - se trouver à proximité (moins de 500 mètres) d’un plan d’eau ;

  - mener déjà l’activité sur le terrain avec au moins une année d’expérience ou prouver, à travers son CV ou celui d’un associé, sa compétence technique à mener l’activité ;

  - démontrer la rentabilité économique et financière à travers un compte d’exploitation prévisionnel positif et la possibilité de créer des emplois à coût raisonnable (moins de 2,5 millions de francs CFA d’investissement par emploi décent et stable créé).

III – Dossier commercial

III.1 - Le produit et le marché

Le principal produit proposé en vente est le Tilapia (Oreochromis niloticus) frais. De façon accessoire, d’autres espèces de poissons, notamment les silures (Clarias sp.) frais, seront également proposés sur le marché.

Le poisson d’eau douce et particulièrement le Tilapia est un produit très prisé au Burkina Faso et en particulier dans les centres urbains, mais son offre est encore très largement en deçà de la demande qui ne fait d’ailleurs que croitre. Les pénuries de poissons sont fréquentes dans les poissonneries et sur le marché.

En somme, le marché de poisson est très intéressant et en croissance avec des prix fortement rémunérateurs : à Ouagadougou, le Tilapia se vend entre 1500 et 2000 francs le kilogramme selon la période de l’année et les circonstances. En général, les cargaisons de poisson finissent aussitôt qu’ils sont débarqués dans les poissonneries. Le prix envisagé dans le cadre du présent projet est de 1200 FCFA/kg sur le site de production.

III.2 – Analyse du marché

- Situation du secteur d’activité

Au Burkina Faso, il y a un important déficit entre l’offre nationale et la demande sans cesse croissante en produits halieutiques liée à la démographie et à l’évolution des habitudes alimentaires. Le pays dispose de plus de 200 000 hectares de surfaces immergées comprenant environ 1200 retenues d’eau artificielles ou naturelles et des cours d’eau. Mais on assiste à une baisse de productivité piscicole des plans d’eau, liée à la surexploitation et à la dégradation des ressources naturelles.

Dans ce contexte, l’aquaculture, notamment la pisciculture, reste une alternative évidente, voire un passage obligé, pour tenter de réduire le déficit entre l’offre et la demande en poissons.

- Profil du marché cible

Le marché potentiel est constitué de trois profils (catégories) de cibles, dans les villes ciblées :

- les personnes physiques, consommateurs ;

- les poissonneries, entreprises de commercialisation de poisson frais (en gros ou en demi gros) ;

- les hôtels et restaurants.

Les centres de ventes ciblées sont les communes urbaines  les plus proches ainsi que la ville de Ouagadougou.

III.3 - Situation concurrentielle

Il existe potentiellement deux catégories de concurrents :

- Les concurrents directs : ce sont les vendeurs de poissons frais, comprenant des producteurs aquacoles (peu nombreux, offrant une quantité insignifiante), les mareyeurs s’approvisionnant sur les pêcheries du pays, et les importateurs de poissons frais, dont les produits se retrouvent sur les marchés ciblés, notamment à Ouagadougou. Leurs forces se résument en ces points :

- leurs expériences dans le système de distribution de poisson ;

- leurs tissus de relations et positionnement dans le système de distribution.

Mais leurs faiblesses potentielles se situent :

- dans la moins bonne qualité de leurs produits ;

- dans la faible quantité et régularité de leurs offres ;

- leur incapacité à planifier leur offre.

- Les concurrents indirects : ce sont les éleveurs des autres animaux du cheptel burkinabé et chasseurs de gibiers dont les offres sont présentées sur  nos marchés et pouvant être préférées (ou substituables) aux poissons.

Leurs forces se trouvent au niveau des éléments indiqués ci-après :

- la grande disponibilité de leurs produits : on peut trouver de la viande en toute saison ;

- la variété de leurs produits (mouton, bœuf, poulet, porc ; gibier, etc.) ;

- les expériences déjà acquises sur les marchés cibles.

Mais leurs faiblesses résident dans :

- la faible qualité des leurs produits ;

- les préjugés qui font que les choix des consommateurs s’écartent souvent de leurs produits (par exemple, la viande de porc qui est déconseillée à certains  religieux).

IV – Dossier technique

VI.1 - Les infrastructures et les équipements

- L’installation du forage équipé : la première infrastructure à placer est le forage équipé, dont la qualité, le coût et le bon fonctionnement sont une condition essentielle pour la suite, et en général, du succès de la ferme. Le site doit être choisi pour assurer le débit requis, qui doit être supérieur à 6 m3/h. Le promoteur doit être au centre du processus pour le choix de l’entrepreneur chargé de ces installations.

- La construction des bassins : les bassins seront construits au-dessus du sol (bassins hors-sol) sur un terrain comportant une pente en direction de l’exploitation agricole, de l’ordre de 1,5%. Les dimensions des bassins se présentent comme suit :

- longueur : 50 m

- largeur :	40 m

- profondeur : à l’amont : 0,60 m, Côté aval : 1,35 m ; au milieu (moyenne) : 0,975 m

- Les parois des bassins : elles seront en briques pleines maçonnées aux dimensions suivantes : longueur : 30 cm, largeur : 25 cm, épaisseur : 15 cm. Les deux bassins seront disposés parallèlement et mitoyens.

- Moines de vidange : Des moines de vidanges seront installés à l’aval de chaque bassin ; ils seront conçus de sorte à permettre l’évacuation prioritaire des eaux de fond…Les bassins une fois finis devront être :

  - étanches, exempts de fissures et de voies d’infiltrations

  - suffisamment résistants à la pression de l’eau ;

  - vidangeable par gravité, avec un système de vidange et de « trop plein » bien contrôlé.

Des aménagements particuliers pourront éventuellement être faits sur le fond afin de créer des compartiments de déchets isolés de l’espace de vie des poissons pour retarder l’usure de l’eau et améliorer la productivité. Une étude détaillée permettra de préciser les spécifications des ouvrages.

IV.2 - Le processus de production

Le processus de production comprend la mise en place des infrastructures d’élevage, la mise en charge (ou ensemencement) des structures d’élevage, élevage proprement – dit comprenant le nourrissage des poissons, le suivi - contrôle des paramètres, l’entretien, la surveillance.

L’eau de vidange des bassins piscicole, riche en matières organiques est dirigée vers une ou plusieurs exploitations agricoles irriguées, à travers des canalisations (rudimentaires) réalisées à cet effet.

IV.3- La collecte (l’acquisition) de semences piscicoles et l’ensemencement des unités piscicoles

Les espèces ciblées pour la pisciculture sont le Tilapia Oreochromis niloticus, et secondairement le poisson-chat Clarias sp.

Les semences piscicoles seront acquises au niveau d’unités de production situées dans un rayon de moins de 150 km, de sorte à minimiser leurs coûts de transport et de revient. La station aquacole de BagréPôle à Bagré, et la station aquacole de Bazèga sont des sites principalement visés pour la collecte des semences piscicoles, notamment de l’espèce Oreochromis niloticus. Les Clarias seront collectés dans des plans d’eau et sites où ils pourraient être trouvés dans la région.

Les ensemencements se feront à une densité de 7 poissons par m2 avec des sujets majoritairement mâles.

IV-4- La gestion des unités d’élevage piscicoles

La gestion courante des unités de production consistera à :

- effectuer périodiquement des pêches de contrôles en vue d’évaluer :

  - le stock et la biomasse piscicole ;

  - la croissance des sujets.

- mesurer, ajuster et/ou distribuer convenablement la ration alimentaire ;

- assurer la disponibilité d’aliments pour poissons ;

- contrôler la qualité de l’eau et les conditions des poissons ;

- planifier judicieusement et assurer les récoltes.

IV-5- L’exploitation agricole en aval des bassins

La ferme piscicole est préconisée pour co-exister avec une exploitation agricole en aval qui profitera des eaux vidangées des bassins piscicoles. Ceux-ci ont alors pour l’exploitation agricole une fonction de bassins de stockage et de transit d’eau d’irrigation.

Dans les calculs de rentabilité, les coûts d’amortissements du dispositif de mobilisation d’eau, notamment le château d’eau équipé, pourront être partagés entre l’exploitation piscicole et celle agricole. Il pourra même envisager de monnayer l’approvisionnement (l’irrigation) des exploitations agricole en aval.

V – Dossier financier

V.1 - Coût du projet  (besoins de financement) pour la mise en route du projet

| DESIGNATION |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITES | INVESTISSEMENT A LA 1ERE ANNEE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unités | Quantité | Prix unitaire | Coût total |
| I / INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES / IMMOBILISATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 530 000 |
|  |  | Bâtiments, Forage équipé de Château d'eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Forage équipé de Château d'eau et d'énergie solaire plus bâtiment, hangar et petits bacs |  |  |  |  |  |  | Unité | 1 | 12 500 000 | 12 500 000 |
|  |  | Matériel de transport-déplacement : Motocyclette pour courses diverses |  |  |  |  |  |  | Engin | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  | Aménagement Structure d'élevage |  |  |  |  |  |  | m2 de surf touchée | 9 500 | 4 000 | 38 000 000 |
|  |  |  |  |  | Superf (volume) utile d'eau résultant |  |  |  |  | 4 000 |  |  |
|  |  | Outillages spécifiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Récipients, petits matériels de manipulations, tuyauteries, petits bacs et autres mat tech |  |  |  |  |  |  | forfait | 1 | 600 000 | 600 000 |
|  |  | Senne |  |  |  |  |  |  | senne | 1 | 200 000 | 200 000 |
|  |  | Filets éperviers |  |  |  |  |  |  | fe | 2 | 30 000 | 60 000 |
|  |  | Filets maillants |  |  |  |  |  |  | fm | 2 | 35 000 | 70 000 |
|  |  | Bascules ou autres instrument de pesées (forfait) |  |  |  |  |  |  | bascule | 1 | 100 000 | 100 000 |
|  |  | Balances |  |  |  |  |  |  | balance | 2 | 25 000 | 50 000 |
|  |  | Motopompe et accessoires |  |  |  |  |  |  | Motopomp | 1 | 450 000 | 450 000 |
|  |  | Dotation aux Formations de personnel |  |  |  |  |  |  | dotation | 0 |  | 0 |
| II / FOND DE ROULEMENT INITIAL (FRI) (PR 7 MOIS D'EXPLOIT / AN 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 990 211 |
| MATERIELS, MATIERES ET SERVICES CONSMES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 220 211 |
|  |  | Acquisition de semences piscicoles |  |  |  |  |  |  | Individu | 29 474 | 30 | 884 211 |
|  |  | Aliments pour poissons |  |  |  |  |  |  | kg | 13 104 | 250 | 3 276 000 |
|  |  | Eau (pompage de complément) |  |  |  |  |  |  | ff mensuel | 6 | 10 000 | 60 000 |
| PERSONNEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 770 000 |
|  |  | Expertise suivi / Contrôleur |  |  |  |  |  |  | H-mois | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  |  | Pêcheurs-Manœuvres |  |  |  |  |  |  | mois | 6 | 120 000 | 720 000 |
|  |  | Expertises et prestations diverses |  |  |  |  |  |  | H-jrs | 10 | 5 000 | 50 000 |
| BUDGET TOTAL REQUIS ( I + II ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 520 211 |

FIGURES : VUE SCHEMATIQUE D’INFRASTRUCTURE DE FERME PISCICOLE

- Vue en plan

b) Vu de profil

- Aperçu de 2 bassins contigus

- PROJET DE PRODUCTION PISCICOLE PAR PECHERIE AMPLIFIEE

________________________________________________________________-

- PRESENTATION GENERALE DU PROJET

I.1 - Eléments de contexte et justification

Au Burkina Faso, la demande en produits halieutiques s’élevait en 2017 à environ 128 032 tonnes pour une production nationale estimée à 25 580 tonnes et des importations enregistrées de  102 816 tonnes (environ 364 tonnes sont exportées). Cela indique un important déficit entre la production et la demande sans cesse croissante en produits halieutiques.

Au regard des enjeux que représentent la production halieutique, parmi lesquels la réduction nécessaire du déficit entre la production et la demande, la contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, la création d’emplois et de revenus pour diverses composantes de la société dont notamment les jeunes et les femmes, le gouvernement a inscrit le sous-secteur parmi les priorités du Programme National de Développement Economique et Social (PNDES).

On assiste à une baisse de productivité piscicole des plans d’eau, liée à la surpêche combinée à la dégradation des biotopes. L’évolution croissante de la demande, liée à celle des habitudes alimentaires et de la démographie, combinée à la surpêche et à la baisse de productivité naturelle des plans d’eau entraînent de fait, une revalorisation des produits halieutiques sur le marché, créant ainsi conditions socio-économiques favorables et des opportunités pour l’entrepreneuriat dans l’aquaculture.

Si les pêcheries ordinaires sont surexploitées, l’amplification de leur productivité leur donnant les caractéristiques d’un gigantesque étang piscicole peut toutefois permettre d’accroître très considérablement la production qui peut en sortir. Aussi, ce système de production peut s’avérer très prometteur lorsqu’il est envisagé dans un cadre entrepreneurial, avec une pêcherie sous régime de concession.

I.2 – Objectifs et résultats attendus

I.2.1 – Objectifs

L’objectif global du projet est d’assurer une production annuelle d’au moins 30 tonnes de poisson sur une pêcherie concédée de 10 à 50 ha, pour contribuer à résorber le déficit entre l’offre et la demande en produits halieutiques dans les communes urbaines les plus proches et/ou à Ouagadougou.

Les résultats attendus du projet sont libellés ainsi qu’il suit :

- une concession de pêche officielle est obtenue sur un plan d’eau de superficie comprise entre 10 et 100 ha ;

- un accord de partenariat gagnant-gagnant est signé entre le promoteur et les pêcheurs exerçant sur le plan d’eau ;

- deux parcs à enclos totalisant au moins 8000 m2 de superficies d’enclos sont convenablement installés dans le plan d’eau et bien ensemencés (10 poissons/m2 d’enclos en bonnes périodes) avec une ou deux espèces piscicoles locales (Oreochromis niloticus et éventuellement Clarias sp) ;

- un élevage piscicole comprenant le nourrissage des poissons, le contrôle de l’élevage …est mené dans les enclos ;

- 80 000 unités de semences piscicoles (alevins) ensemencés ;

- 37 tonnes d’aliments dont 18,5 tonnes d’aliments hautement performant et 18,5 d’aliments équilibré « bon marché » ;

- la productivité piscicole du plan d’eau s’est multipliée par un facteur supérieur à 10 et les quantités de poisson marchand indiquées ci-après sont produites :

| Période | 1ère Année | 2ème A | 3ème A | 4ème A | 5ème A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantité produite (tonnes) | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |

- le compte d’exploitation piscicole dégage un résultat net positif à partir du 2ème cycle de production, ou à la fin de la première année d’exploitation ;

- au moins 45 emplois décents et stables sont créés.

I.3 - Activités envisagées et chronologie indicative de réalisation

Les activités envisagées se présentent, dans l’ordre chronologique,  comme suit :

- demande de concession de pêche sur le plan d’eau ;

- négociation d’un accord de partenariat avec les pêcheurs ;

- acquisition de logistique pour la mise en œuvre du projet, notamment de:

  - 2 engins de transport (tricycle) ;

  - 1 local à proximité du plan d’eau ;

  - 2 congélateurs ;

  - 1 fumoir-séchoirs ;

  - du matériel de pêche, comprenant des engins de pêche dont 20 filets éperviers, 20 filets maillants, 2 sennes et 8 pirogues ;

  - divers récipients;

- installation des enclos ;

- acquisition de semences piscicoles et l’ensemencement des unités piscicoles ;

- acquisition d’aliments pour poissons ;

- la gestion de l’élevage piscicole incluant la planification et l’organisation de récoltes régulières.

II - LE PROFIL DU PROMOTEUR ET DE SON SITE

Le promoteur, personne physique ou morale devra avoir le profil et remplir les conditions tels qu’indiqués ci-dessous :

  - manifester l’engagement à mener convenablement l’activité et à supporter une partie des coûts du projet au titre d’apport personnel ;

  - avoir la possibilité d’obtenir la concession de pêche (officielle ou par entente avec les pêcheurs et riverains) sur un plan d’eau, remplissant les critères physiques ou géographiques, définis comme suit :

    - superficie comprise entre 10 et 200 ha ;

    - se trouver à proximité (moins de 150 kilomètres) d’un site de production de semences piscicoles ;

  - mener déjà l’activité sur le terrain avec au moins une année d’expérience ou prouver, à travers son CV ou celui d’un associé, sa compétence technique à mener l’activité ;

  - démontrer la rentabilité économique et financière à travers un compte d’exploitation prévisionnel positif et la possibilité de créer des emplois à coût raisonnable (moins de 2,5 millions de francs CFA d’investissement par emploi décent et stable créé).

III – Dossier commercial

III.1 - Le produit et le marché

Le principal produit proposé en vente est le Tilapia (Oreochromis niloticus) frais. De façon accessoire d’autres espèces de poissons, notamment les silures (Clarias sp.) frais, seront également proposés sur le marché.

Le poisson d’eau douce et particulièrement le Tilapia est un produit très prisé au Burkina Faso et en particulier dans les centres urbains, mais son offre est encore très largement en deçà de la demande qui ne fait d’ailleurs que croitre. Les pénuries de poissons sont fréquentes dans les poissonneries et sur le marché.

En somme, le marché de poisson est très intéressant et en croissance avec des prix fortement rémunérateurs : A Ouagadougou, le Tilapia se vend entre 1500 et 2000 francs le kilogramme selon la période de l’année et les circonstances. En général, les cargaisons de poisson finissent aussitôt qu’ils sont débarqués dans les poissonneries. Le prix envisagé dans le cadre du présent projet est de 1200 FCFA/kg sur le site de production.

III.2 – Analyse du marché

- Situation du secteur d’activité

Au Burkina Faso, il y a un important déficit entre l’offre nationale et la demande sans cesse croissante en produits halieutiques liée à la démographie et à l’évolution des habitudes alimentaires. Le pays dispose de plus de 200 000 hectares de surfaces immergées comprenant environ 1200 retenues d’eau artificielles ou naturelles et des cours d’eau. Mais on assiste à une baisse de productivité piscicole des plans d’eau, liée à la surexploitation et à la dégradation des ressources naturelles.

Dans ce contexte, la pêche amplifiée ou pisciculture combinée à la pêche, apparaît comme l’une des voies intéressantes pour tenter de réduire le déficit entre l’offre et la demande en poissons.

- Profil du marché cible

Le marché potentiel est constitué de trois profils (catégories) de cibles, dans les villes ciblées :

- les personnes physiques, consommateurs ;

- les poissonneries, entreprises de commercialisation de poisson frais (en gros ou en demi gros) ;

- les hôtels et restaurants.

Les centres de ventes ciblées sont les communes urbaines les plus proches ainsi que la ville de Ouagadougou.

III.3 - Situation concurrentielle

Il existe potentiellement deux catégories de concurrents :

- les concurrents directs : ce sont les vendeurs de poissons frais, comprenant des producteurs aquacoles (peu nombreux, offrant une quantité insignifiante), les mareyeurs s’approvisionnant sur les pêcheries du pays, et les importateurs de poissons frais, dont les produits se retrouvent sur les marchés ciblés, notamment à Ouagadougou.

Leurs forces se résument en trois points :

- leurs expériences dans le système de distribution de poisson;

- leurs tissus de relations et positionnement dans le système de distribution.

Mais leurs faiblesses potentielles se situent :

- dans la moins bonne qualité de leurs produits ;

- dans la faible quantité et régularité de leurs offres ;

- leur incapacité à planifier leur offre.

- les concurrents indirects : ce sont les éleveurs des autres animaux du cheptel burkinabé et chasseurs de gibiers dont les offres sont présentées sur  nos marchés et pouvant être préférées (ou substituables) aux poissons.

Leurs forces se trouvent au niveau des éléments indiqués ci-après :

- la grande disponibilité de leurs produits : on peut trouver de la viande en toute saison ;

- la variété de leurs produits (mouton, bœuf, poulet, porc ; gibier, etc.) ;

- les expériences déjà acquises sur les marchés cibles.

Mais leurs faiblesses résident dans :

- la faible qualité des leurs produits ;

- les préjugés qui font que les choix des consommateurs s’écartent souvent de leurs produits (par exemple, la viande de porc qui est déconseillée à certains  religieux).

IV – Dossier technique

IV.1 - Les infrastructures et les équipements

L’installation des parcs à enclos : le système de pisciculture en enclos est un système d’élevage de poisson dans lequel la structure d’élevage (qui abrite les poissons élevés) est constituée de « clôtures dans l’eau » appelées enclos, en filets (ou autres matériaux inoxydable) de petites mailles permettant de maintenir les poissons en captivité, immergées dans un plan d’eau d’accueil. La hauteur des enclos est  définie de sorte qu’il y ait une certaine distance minimale entre la surface de l’eau et l’extrémité supérieure de l’enclos, que l’enclos ne soit jamais totalement submergé même en période de crue maximale, et que les poissons ne puissent s’en échapper par la surface.

En zones tropicales, soudano-sahéliennes et sahéliennes continentales où les plants d’eau sont fluctuants entre saison sèche et saison pluvieuse, tel qu’au Burkina Faso, l’élevage aquacole en enclos, du fait qu’il est installé dans des cuvettes de plants d’eau, permet d’exploiter une abondante masse d’eau renouvelée à chaque saison pluvieuse, sans devoir utiliser de l’énergie ni déployer des efforts particuliers pour la mobiliser.

Les parcs à enclos sont des groupes d’enclos, crées pour avoir un effet amplificateur rapide dans les plants d’eaux aux alentours des parcs….

La gestion de l’élevage et la surveillance des enclos : les poissons devraient être entretenus et surveillés dans les enclos comme en pisciculture. Cette tâche est confiée aux pêcheurs partenaires dans le cadre d’une organisation pratique mise en place de commun accord entre pêcheurs et promoteur.

Les enclos seront installés entre mi-avril et mi-mai par exemple pour les régions du centre-est et du centre-sud. Entre mi-mai et la première semaine de juin pour la région du Sahel et du nord par exemple.

La mise en charge de la structure d’élevage en semences piscicoles, se fera entre juin et juillet pour assurer une durée d’élevage consistante, permettant d’atteindre un niveau élevé de grossissement des poissons.

La mise en place d’un système de sécurité et de surveillance efficace est une exigence.

VI.2 - Le processus de production

Le processus de production comprend la mise en place des infrastructures d’élevage, la mise en charge (ou ensemencement) des structures d’élevage, élevage proprement – dit comprenant le nourrissage des poissons, le suivi - contrôle des paramètres, l’entretien, la surveillance.

La collecte (l’acquisition) de semences piscicoles et l’ensemencement des unités piscicoles : les espèces ciblées pour la pisciculture sont le Tilapia Oreochromis niloticus, et secondairement le poisson-chat Clarias sp.

Les semences piscicoles seront acquises au niveau d’unités de production situées dans un rayon de moins de 150 km, de sorte à minimiser leurs coûts de transport et de revient. La station aquacole de BagréPôle à Bagré, et la station aquacole de Bazèga sont des sites principalement visés pour la collecte des semences piscicoles, notamment de l’espèce Oreochromis niloticus. Les Clarias seront collectés dans des plans d’eau et sites où ils pourraient être trouvés dans la région.

Les ensemencements se feront à une densité de 10 poissons par m2 d’enclos avec des sujets majoritairement mâles.

La gestion des unités d’élevage piscicoles : la gestion courante des unités de production consistera à :

- effectuer périodiquement des pêches de contrôles en vue d’évaluer :

  - le stock et la biomasse piscicole,

  - la croissance des sujets.

- mesurer, ajuster et/ou distribuer convenablement la ration alimentaire ;

- assurer la disponibilité d’aliments pour poissons ;

- contrôler la qualité de l’eau et les conditions des poissons ;

- planifier judicieusement et assurer les récoltes.

V – Dossier financier

V.1 - COUT DU PROJET  (BESOINS DE FINANCEMENT) POUR la mise en route

du projet

| DESIGNATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITES |  | INVESTISSEMENT A LA 1ERE ANNEE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unités |  | Quantité |  | Prix unitaire |  |  | Coût total |
| I / INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES / IMMOBILISATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 330 000 |  |
|  |  | Bâtiments, Local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Forage équipé de Château d'eau et d'énergie solaire plus bâtiment, hangar et petits bacs |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unité |  | 1 |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |
|  |  | Matériel de transport-déplacement : Motocyclette pour courses diverses |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Engin |  | 2 |  | 1 500 000 | 3 000 000 |  |
|  |  | Aménagement Structure d'élevage |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 de surf touchée |  | 8 000 |  | 1 800 | 14 400 000 |  |
|  |  |  |  |  | Superf (volume) utile d'eau résultant |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 |  |  |  |  |
|  |  | Outillages spécifiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 Pirogues, Récipients, petits matériels de manipulations, et autres mat tech |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forfait |  | 1 |  | 840 000 | 840 000 |  |
|  |  | Senne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | senne |  | 2 |  | 200 000 | 400 000 |  |
|  |  | Filets éperviers |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fe |  | 20 |  | 30 000 | 600 000 |  |
|  |  | Filets maillants |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fm |  | 20 |  | 35 000 | 700 000 |  |
|  |  | Nourrissoirs à confectionner |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nourrissoir |  | 0 |  | 10 000 | 0 |  |
|  |  | Bascules ou autres instrument de pesées (forfait) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bascule |  | 1 |  | 100 000 | 100 000 |  |
|  |  | Balances |  |  |  |  |  |  |  |  |  | balance |  | 2 |  | 25 000 | 50 000 |  |
|  |  | Congélateurs de 600l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 350 000 | 700 000 |  |
|  |  | Caisses isothermes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 60 000 | 120 000 |  |
|  |  | Moulin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3 500 000 | 0 |  |
|  |  | Fumoirs et séchoirs améliorés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 180 000 | 360 000 |  |
|  |  | Ordinateur complet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 500 000 | 0 |  |
|  |  | Matériels de balisage de zones |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ha |  | 4 |  | 30 000 | 120 000 |  |
|  |  | Motopompe et accessoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Motopomp |  | 0 |  | 450 000 | 0 |  |
|  |  | Dotation aux Formations de personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dotation |  | 0 |  |  | 0 |  |
| II / FOND DE ROULEMENT INITIAL (FRI) (PR 7 MOIS D'EXPLOIT / AN 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 716 316 |  |
| MATERIELS, MATIERES ET SERVICES CONSMES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 946 316 |  |
|  |  | Acquisition de semences piscicoles |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Individu |  | 84 211 |  | 30 | 2 526 316 |  |
|  |  | Aliments pour poissons |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 37 440 |  | 250 | 9 360 000 |  |
|  |  | Aliments bon marché assez performants pour poissons |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 125 | 0 |  |
| PERSONNEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 770 000 |  |
|  |  | Expertise suivi / Contrôleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H-mois |  | 1 |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |
|  |  | Pêcheurs-Manœuvres |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mois |  | 6 |  | 120 000 | 720 000 |  |
|  |  | Expertises et prestations diverses |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H-jrs |  | 10 |  | 5 000 | 50 000 |  |
| BUDGET TOTAL REQUIS AU DEMARRAGE ( I + II ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 046 316 |  |

ANNEXE :

FIGURES : VUE SCHEMATIQUE DE DISPOSITIF DE PECHE AMPLIFIEE

Enclos piscicole

Exemples de parcs à enclos